Rencana Proyek & Timeline Development

Aplikasi Absensi Kampus Inovatif (Android, iOS & Web Admin) — Durasi 1 Bulan

1. Ringkasan Proyek

Proyek latihan ini bertujuan untuk membangun prototype Minimum Viable Product (MVP) aplikasi absensi berbasis lokasi/inovasi untuk skala perguruan tinggi. Sistem ini terdiri dari aplikasi mobile untuk mahasiswa (Android & iOS) serta portal Web Admin untuk dosen dan pengelola program studi dengan backend berbasis database MySQL.

| Target Pengguna | Mahasiswa (Mobile App), Dosen & Admin Prodi (Web Admin) |
| --- | --- |
| Platform | Mobile (Android & iOS via Flutter/React Native) + Web Admin (React/Vue/Laravel) |
| Backend & Database | REST API + Basis Data MySQL |
| Target Output | MVP Siap Demo & Bahan Presentasi Startup Digital |

2. Timeline Development (1 Bulan)

| Minggu | Fokus Utama | Detail Kegiatan & Deliverables |
| --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Riset, Wireframe & Desain UI/UX | • Hari 1-2: Pahami alur bisnis absensi kampus (Mahasiswa, Dosen, Admin). • Hari 3-5: Desain UI/UX Mobile (Mahasiswa) & Dashboard Web (Admin) di Figma. • Hari 6-7: Finalisasi skema alur aplikasi dan sampel data dummy latihan. |
| Minggu 2 | Database & Backend API | • Hari 8-10: Perancangan database MySQL (Tabel users, classes, attendances, dll). • Hari 11-14: Pembuatan REST API untuk autentikasi, presensi, jadwal, dan rekapitulasi. |
| Minggu 3 | Development Frontend | • Hari 15-18: Koding Mobile App (Flutter/React Native) untuk presensi GPS/Wi-Fi & Histori. • Hari 19-21: Koding Dashboard Web Admin untuk kelola jadwal & ekspor rekapitulasi. |
| Minggu 4 | Integration, Testing & Pitching | • Hari 22-24: Integrasi Mobile & Web ke Backend API + End-to-End Testing. • Hari 25-26: Bug fixing, refactoring, dan polishing tampilan UI. • Hari 27-28: Penyusunan slide pitching & materi presentasi mata kuliah Startup Digital. |

3. Tips Strategi Eksekusi Latihan

Fokus Utama MVP: Utamakan menyelesaikan alur dasar (Core Flow) terlebih dahulu: Mahasiswa berhasil Login -> Melakukan Absen -> Data tersimpan di MySQL -> Muncul di Web Admin. Fitur kompleks seperti AI Face Recognition atau Notifikasi Push bisa ditambahkan belakangan sebagai nilai tambah.

• Simulasi Data: Gunakan data dummy 3 kelas dan 10 mahasiswa untuk mempermudah testing di minggu ke-3 dan ke-4.

• Pengembangan Terpisah: Kerjakan API backend secara independen dan uji menggunakan Postman sebelum dihubungkan ke UI Mobile/Web.

• Mata Kuliah Startup Digital: Dokumentasikan proses pengerjaan ini sebagai bukti iterasi produk dalam laporan atau slide pitch deck akhir semester.